## Slide 1: 2D GamePrograming
게임공학과
정홍래

## Slide 2: 목차
게임 컨셉
예상 게임 흐름
개발 범위
개발 일정

## Slide 3: 게임 컨셉
- 탑 뷰 형식
- 뚜렷한 목표 제시(생존)
- 다양한 공략
낯선 정글에서 살아남아 무사히 구조되라

## Slide 4: 게임 공통 흐름 예시
< 배고픔 관리 >
< 야생동물에게서 생존 >
생존
시간이 지남에 따라 줄어든다.
나무열매, 고기로 회복한다.
간단한 무기를 제작
고기, 가죽을 얻을 수 있다.

## Slide 5: 게임 흐름 (밤) 예시
< 추위 관리 >
플레이어는 체온이 저하되고
시야가 좁아지며, 모닥불 근처에서
시야 확보, 체온 관리를 할 수 있다.
생존

## Slide 6: 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 4방향 이동 방향에 맞춰서 공격,채집 | 배고픔을 소모해서 달리기
아이템 | 생존에 필요한 물품 (사냥도구, 불,) | 울타리를 제작 통한 안전 확보
맵 | 기본적인 타일 맵(초원) | 다양한 지형 추가(바다, 산) 환경 변화(날씨)
야생동물 AI | 야생동물은 방황하는 상태. 주인공 발견시 추적 일정범위 밖으로 도망치면 추적 중지, 죽이면 아이템 획득 | 야생동물 개체수 추가 각 동물마다 다른 AI 적용
난이도 | 낮과 밤으로 나누어서 서로 다른 생존방식을 요구함 ( 낮에서 밤으로 바뀌며 난이도가 올라간다.) | 밤으로 변경시 다른 동물 출현
게임기능 | 시간에 따라 배고픔이 줄어듦 밤이되면 추위를 느낌 야생동물에게 맞으면 아파함 아침이 되면 헬기가 구출해준다. | 야생동물 공격시 무기 내구도 감소 공격시 추가 배고픔 감소 밤에 공격시 체온 회복
사운드 | 타격, 먹는소리, BGM, 헬기소리, 야생동물 울음소리 | 
애니메이션 | 걷기, 공격, 야생동물의 움직임 | 달리기, 모닥불, 헬리콥터

## Slide 7: 개발 일정
일정 | 큰 계획 | 세부 계획
1주차 | 리소스 수집과 좌표정리 | 리소스 수집 오브잭트 배치를 위한 좌표 지정
2주차 | 캐릭터 오브잭트 | 캐릭터의 기본 움직임 구현 캐릭터의 공격모션 구현 추위, 배고픔, 체력
3주차 | 맵 생성 및 중립 오브잭트 생성 | 타일기반 맵 생성 기본적인 중립 오브잭트 배치
4주차 | 문제 해결 및 중간정검 | 인벤토리 구현 중립 오브잭트 와의 상호작용
5주차 | 야생동물 생성 | 랜덤 이동 캐릭터 추적, 공격
6주차 | 밤 구현 | 밤에 추가되는 항목 추가 시야 조절
7주차 | 시작&종료 및 밸런스 조절 | 실제적인 게임 시작, 엔딩 구현 밸런스 조절
8주차 | 마무리 | 최종정검 및 릴리즈

## Slide 8: 감사합니다.

## Slide 9: 자체 평가
평가 항목 | 평가
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉이 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | B
개발범위가 구체적이며 측정 가능한가? | B
계발계획이 구체적이며 실행 가능한가? | A

## Slide 10: 출처
http://egloos.zum.com/mlkangho/v/11026765(사진)
http://indiside.com/game_pr/1382749#!prettyPhoto(사진)